## Slide 1: Zusammenfassung Sprint 1 und Plannung von Sprint 2, 18.05.2017
House Tyrell
Henriette Selter
Dana Vladimirova
Mohamed Achref Chiha
Vanya Vucheva
Kaloyan Todorov
Nils Jonalik

## Slide 2: Was haben wir in Sprint 1 geschafft und was plannen wir für Sprint 2?
  Frontend (Dana, Achref)
  API (Nils)
  Backend Micro-Services (Kaloyan)
  Datenbank + Schnittstellen (Vanya, Henriette)

## Slide 3: Frontend

## Slide 4: Frontend (Dana, Achref)
  Sprint 1:
    Erste Struktur für das Angular App, d.h.
      Welche Seiten (Module) dem Benutzer zur Verfügung stehen
      Was wird auf diesen Seiten stehen
  Sprint 2:
    REST Client für das Angular App
    CSS mit Responsive Design (Bootstrap)
    Dokumentation

## Slide 5: API

## Slide 6: API (Nils)
  Sprint 1:
    Central API
    Zwei REST Endpoints für die Kommunikation zwischen Frontend und Backend Microservices
    API Dokumentation
  Sprint 2:
    Logik hinter den beiden Endpoints schreiben
    Worker für Abarbeitung von Aufgaben einzuführen

## Slide 7: Backend

## Slide 8: Backend Microservices (Kaloyan)
  Sprint 1:
    Erstellung der ganzen Projektstruktur (Angular Js 4.0 Node App für das Frontend, Spring Boot Microservice Architektur App für das Backend)
    REST Importer Microservice
    Dokumentation
  Sprint 2:
    REST Exporter Microservice
    Error Handling für Exporter und Importer
    (Mehr) Dokumentation

## Slide 9: Datenbank + Schnittstellen

## Slide 10: Datenbank (Vanya, Henriette)
  Sprint 1:
    Erste, einfache Entities (Model) für den Model Teil des MVC
    Erste Datenbank REST Schnittstellen
  Sprint 2:
    Erste Struktur für die Datenbank bis zum Ende machen
    SQL Strutktur (Relationen) festlegen
    REST Schnittstellen bis zum Ende machen
    Dokumentation

## Slide 11: Danke für die Aufmerksamkeit!